# Backlog de Desenvolvimento Técnico: Projeto Fofoqueiro

Este backlog detalha as tarefas necessárias para a construção do MVP, divididas por especialidades técnicas e módulos funcionais.

## Módulo 0: Fundação, Infraestrutura e Segurança (Base)

O objetivo aqui é preparar o terreno para o isolamento de dados e comunicação segura.

- [Banco de Dados] Criar schema inicial com suporte a Multi-tenancy (Tabelas: tenants, users, roles).

- [Banco de Dados] Implementar Row-Level Security (RLS) no PostgreSQL para garantir que um tenant nunca acesse dados de outro.

- [Backend] Configurar projeto Spring Boot 3 com Clean Architecture (Camadas: Domain, Application, Infrastructure).

- [Backend] Implementar autenticação via JWT com Refresh Token e lógica de identificação de tenant via domínio.

- [Backend] Desenvolver serviço de envio de OTP (MFA) via e-mail institucional.

- [DevOps] Configurar VM de Borda com Nginx como Proxy Reverso e certificado SSL (Certbot).

- [DevOps] Provisionar Bucket no Cloudflare R2 (ou Wasabi) e configurar credenciais de acesso via API S3.

- [Design] Definir Style Guide (Cores primárias, tipografia Inter, componentes básicos do sistema).

## Módulo 1: Ingestão e Gateway de Streaming

O "coração" da plataforma: transformar RTSP em algo que o navegador entenda.

- [DevOps] Instalar e configurar Streaming Gateway (MediaMTX ou Go2RTC) em VM dedicada.

- [Backend] Desenvolver lógica de sinalização WebRTC (troca de SDP e ICE Servers) entre o cliente e o gateway.

- [Backend] Criar Worker para monitoramento de Heartbeat (Saúde) das câmeras via ICMP/RTSP.

- [Frontend] Criar componente WebRTCPlayer robusto com lógica de auto-reconnect e buffer adaptativo.

- [Teste] Validar latência de transmissão em redes 4G/5G (Meta: < 500ms).

## Módulo 2: Gerenciamento de Dispositivos e Mapas

Organização e visualização espacial das câmeras.

- [Banco de Dados] Modelar tabelas cameras, gateways e group_locations.

- [Backend] Desenvolver endpoints de CRUD para câmeras (Incluindo validação de URL RTSP).

- [Backend] Criar endpoint para retornar configurações de White-label (cores/logos) baseadas no tenant_id.

- [Frontend] Desenvolver página de listagem de câmeras com filtros por status e grupo.

- [Frontend] Integrar Leaflet.js para exibição de mapa com pins dinâmicos (Verde/Vermelho).

- [Ux] Criar fluxo de "Wizard" para cadastro de câmeras para evitar erros de configuração do usuário.

- [Design] Desenvolver UI dos marcadores de mapa e popups de visualização rápida.

## Módulo 3: Monitoramento ao Vivo (O Mosaico)

A interface principal do operador.

- [Frontend] Desenvolver Grid de Mosaico (CSS Grid) com suporte a layouts 1x1, 2x2, 3x3 e 4x4.

- [Frontend] Implementar lógica de "Resolution Ladder": solicitar sub-stream no mosaico e main-stream no modo tela cheia.

- [Frontend] Criar Sidebar de dispositivos com árvore hierárquica e busca em tempo real.

- [Ux] Implementar funcionalidade de Drag-and-drop para arrastar câmeras da lista para os slots do mosaico.

- [Frontend] Desenvolver Overlay de controles do player (Screenshot, Mute, Gravação Manual).

- [Teste] Testar consumo de CPU/GPU do navegador com 16 câmeras simultâneas no mosaico.

## Módulo 4: Playback e Timeline de Gravações

Recuperação de evidências passadas.

- [Backend] Desenvolver "Storage Handler" para fatiar fluxos em segmentos .ts e salvar no Cloudflare R2.

- [Backend] Criar endpoint para listagem de eventos de gravação filtrados por data e câmera.

- [Frontend] Desenvolver componente de Timeline (Régua de tempo) com zoom e scroll.

- [Frontend] Implementar player HLS para reprodução das gravações armazenadas no S3.

- [Teste] Verificar integridade das gravações após oscilações de conexão do Gateway.

## Módulo 5: Auditoria, LGPD e Administração

Conformidade legal e segurança jurídica.

- [Banco de Dados] Criar tabela audit_logs com campo row_hash para integridade SHA-256.

- [Backend] Implementar interceptor global para logar todas as visualizações de vídeo (Quem, Onde, Quando).

- [Backend] Desenvolver lógica de Mascaramento de Privacidade (desenho de zonas opacas via Canvas/SVG).

- [Frontend] Criar módulo de administração para gestão de usuários do Tenant (RBAC).

- [Frontend] Desenvolver página de relatório de auditoria forense com exportação para PDF.

- [Ux] Verificar se os termos de uso e política de privacidade estão visíveis e em conformidade com a LGPD.

## Resumo de Esforço Estimado (Sprint 1-4)

- Sprint 1: Fundação + Auth + Ingestão Básica (WebRTC).

- Sprint 2: CRUD de Câmeras + Mapa + Layout do Mosaico.

- Sprint 3: Gravação em S3 + Timeline + Playback HLS.

- Sprint 4: Auditoria + Mascaramento + Refinamento UX/UI.