# Backlog de Produto: Plataforma "Fofoqueiro" (MVP)

A plataforma Fofoqueiro é um VMS (Video Management System) moderno focado em democratizar o acesso ao monitoramento inteligente, garantindo baixa latência, custos de infraestrutura sustentáveis e conformidade rigorosa com a LGPD.

## 1. Visão do Produto

Para empresas de segurança e condomínios que precisam de monitoramento ágil, o Fofoqueiro é uma plataforma de VSaaS (Video Surveillance as a Service) que permite visualização em tempo real e colaborativa, diferente de sistemas analógicos lentos ou soluções de nuvem com custos proibitivos de saída de dados (egress).

## 2. Backlog Detalhado: Épicos e Funcionalidades

### Épico 1: Ingestão e Visualização (O Coração do Produto)

| Funcionalidade | Necessidade que Resolve | Requisito Técnico Chave |
| --- | --- | --- |
| Gateway de Transmuxing (RTSP to Web) | Permite ver câmeras IP comuns diretamente no navegador sem plugins. | Conversão de RTSP/RTMP para WebRTC (Live) e HLS (Playback). |
| Mosaico Dinâmico (Adaptive Grid) | Evita o travamento do computador do usuário ao abrir muitas câmeras. | Uso de Resolution Ladder (sub-streams para miniaturas e main-stream para tela cheia). |
| Player de Baixa Latência (WebRTC) | Essencial para operadores que precisam controlar câmeras PTZ (movimento) em tempo real. | Latência inferior a 500ms para garantir precisão no controle. |

### Épico 2: Gestão e Operação (Multi-Tenancy)

| Funcionalidade | Necessidade que Resolve | Requisito Técnico Chave |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura Multi-Tenant | Permite que uma única instalação atenda vários clientes (condomínios/empresas) isoladamente. | Isolamento lógico via tenant_id e Row-Level Security (RLS) no banco de dados. |
| Painel White-Label | Revendedores podem aplicar sua própria marca, aumentando o valor percebido do serviço. | Carregamento dinâmico de CSS/Logos baseado no domínio de acesso. |
| Mapa Interativo (Leaflet.js) | Localização visual rápida de câmeras em grandes plantas ou cidades. | Integração com OpenStreetMap e marcação de status (online/offline) no ícone. |

### Épico 3: Inteligência e Saúde (Proatividade)

| Funcionalidade | Necessidade que Resolve | Requisito Técnico Chave |
| --- | --- | --- |
| Monitoramento de Saúde (CHMS) | Evita descobrir que uma câmera não gravou apenas após o crime ocorrer. | Alertas de Heartbeat e monitoramento de Recording Confidence. |
| Detecção de Movimento e Alertas | Filtra o que é importante, evitando que o usuário tenha que olhar para a tela 24/7. | Metadados de analíticos vindos da câmera ou processados via gateway. |
| Linha do Tempo de Gravações | Busca rápida por eventos passados para coleta de provas. | Interface de scroll fluido integrada com armazenamento S3 de custo zero (Cloudflare R2). |

### Épico 4: Segurança, Auditoria e LGPD

| Funcionalidade | Necessidade que Resolve | Requisito Técnico Chave |
| --- | --- | --- |
| Zonas de Mascaramento de Privacidade | Garante que o vizinho não seja filmado dentro de casa, cumprindo a LGPD. | Overlay de máscara estática sobre o stream de vídeo. |
| Logs de Auditoria Imutáveis | Segurança jurídica para saber exatamente quem visualizou ou baixou quais imagens. | Armazenamento de logs (Quem, O quê, Quando, Onde) em serviço isolado. |
| Criptografia de Ponta a Ponta | Protege as imagens contra interceptação e acessos não autorizados. | Uso obrigatório de TLS/HTTPS e autenticação de dois fatores (2FA). |

## 3. Priorização (Método MoSCoW)

### Must-Have (Obrigatório para o Lançamento)

- Ingestão RTSP com entrega via WebRTC/HLS.

- Login seguro e isolamento de dados por Tenant (Cliente).

- Visualização em Mosaico (até 16 telas) com otimização de banda.

- Player de Playback para buscar gravações.

- Cadastro de câmeras com os 10 campos essenciais (ID, Gateway, Retenção, etc.).

- Mascaramento de privacidade (Conformidade LGPD básica).

### Should-Have (Importante para o Próximo Ciclo)

- Mapa interativo com geolocalização das câmeras.

- Alertas de câmera offline via Push/E-mail.

- Relatórios semanais de saúde (Uptime das câmeras).

- Suporte a White-Label (Customização de cores e logos).

### Could-Have (Diferenciais de Mercado)

- Chat de Vizinhança Colaborativa: Onde usuários do mesmo grupo podem trocar mensagens e compartilhar alertas.

- Busca inteligente por objetos (Pessoas, Veículos) usando IA na nuvem.

- Aplicativo mobile nativo para visualização rápida.

## 4. Considerações de Infraestrutura para o Produto

Para que o "Fofoqueiro" seja viável financeiramente, a estratégia de produto deve seguir:

- Zero Egress Fees: Utilizar Cloudflare R2 ou Wasabi para o armazenamento de vídeo, garantindo que a visualização intensa pelos usuários não gere faturas astronômicas de tráfego de saída.

- Edge Computing: Processar o transmuxing o mais perto possível da câmera para reduzir a latência percebida pelo usuário final.

- Escada de Resolução: Forçar o uso de sub-streams no mosaico como padrão de fábrica para economizar largura de banda do cliente e processamento do servidor.